مصفوفة UAT للإدارة العليا

مصدر البيانات: docs/uat/UAT_Master_Matrix.csv | تاريخ الإعداد: 29 يونيو 2026

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الغرض | تقديم مصفوفة UAT قابلة للقراءة من الإدارة العليا وتوضح نطاق الاختبار ومخاطره ومخرجاته. |
| النطاق | التنظيم، الموظفون، الحضور والإجازات، الرواتب، وإدارة المهام. |
| عدد الحالات التفصيلية | 135 حالة UAT من المصفوفة الأصلية. |
| طريقة العرض | تجميع الحالات التفصيلية في سيناريوهات إدارية قابلة للفهم دون إغراق التقرير بالتفاصيل التقنية. |

# 1. ملخص المصفوفة

توضح هذه المصفوفة ما سيتم التحقق منه أثناء UAT للوحدات ذات الأولوية. تم تبسيط الحالات التفصيلية بحيث يمكن للإدارة العليا رؤية نطاق التغطية، المخاطر، وعدد الحالات، مع الحفاظ على ارتباطها بالمصدر التفصيلي داخل UAT_Master_Matrix.csv.

| الوحدة | عدد الحالات | مستوى المخاطر | هدف UAT الإداري | ملاحظة للإدارة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التنظيم | 31 | مرتفع | التحقق من صحة هيكل الشركة والفروع والإدارات وخطوط العمل والتراخيص ونطاق الوصول. | هذه الوحدة تؤثر على صلاحيات الوصول ونطاق الشركة والفرع لباقي النظام. |
| الموظفون | 25 | متوسط | التحقق من إدارة بيانات الموظفين وربطهم بالهيكل التنظيمي ودورة الحياة والتقارير. | تحتاج بيانات موظفين صحيحة قبل اختبار الحضور والإجازات والرواتب. |
| الحضور والإجازات | 41 | مرتفع | التحقق من الورديات وجلسات الحضور والاستئذانات والإجازات والأرصدة والموافقات والتقارير. | أعلى اعتماد على بيانات الورديات والمواقع وحالات الموافقة. |
| الرواتب | 22 | مرتفع | التحقق من مكونات الراتب والعقود وتوليد الرواتب والقروض وحالات الاعتماد. | تحتاج عقود ومكونات رواتب وموظفين جاهزين قبل توليد المسيرات. |
| إدارة المهام | 16 | متوسط | التحقق من إنشاء المهام وإسنادها وتغيير حالتها والتعليقات والمرفقات ولوحات المتابعة. | مناسبة للاختبار بعد تجهيز المستخدمين والصلاحيات الأساسية. |

# 2. مصفوفة UAT الإدارية حسب السيناريو

| الوحدة | سيناريو UAT | نوع الاختبار | عدد الحالات | معيار القبول المختصر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التنظيم | إنشاء بيانات تنظيمية جديدة | إنشاء | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| التنظيم | إعدادات عامة وصلاحيات مرتبطة بالتنظيم | إعدادات / إجراءات عامة | 4 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| التنظيم | عرض بيانات التنظيم والوصول إلى الصفحات | عرض / قائمة | 6 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| التنظيم | إدارة الشركة والفروع والإدارات وخطوط العمل | Workflow / موافقات | 20 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الموظفون | تعديل بيانات الموظف | تعديل | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الموظفون | إجراءات عامة للفرق والمناصب والتخصصات | إعدادات / إجراءات عامة | 4 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الموظفون | عرض قوائم وسجلات الموظفين | عرض / قائمة | 5 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الموظفون | دورة حياة الموظف والربط التنظيمي | Workflow / موافقات | 15 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | إنشاء سجلات حضور أو طلبات مرتبطة | إنشاء | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | تعديل تكليفات أو بيانات حضور | تعديل | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | إعدادات الحضور والإجازات والأرصدة | إعدادات / إجراءات عامة | 6 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | تقارير الحضور والإجازات ولوحات المتابعة | تقارير / لوحة معلومات | 4 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | عرض صفحات الحضور والإجازات | عرض / قائمة | 27 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الحضور والإجازات | موافقات الإجازات والاستئذانات | Workflow / موافقات | 2 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الرواتب | مكونات الرواتب والقروض والإعدادات العامة | إعدادات / إجراءات عامة | 4 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الرواتب | عرض صفحات الرواتب والعقود والمسيرات | عرض / قائمة | 7 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| الرواتب | توليد الرواتب واعتماد الحالات | Workflow / موافقات | 11 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| إدارة المهام | إجراءات عامة لإدارة المهام | إعدادات / إجراءات عامة | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| إدارة المهام | تقارير ولوحة معلومات المهام | تقارير / لوحة معلومات | 1 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| إدارة المهام | عرض المهام ولوحات المتابعة | عرض / قائمة | 5 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |
| إدارة المهام | إنشاء وإسناد وتغيير حالة المهام | Workflow / موافقات | 9 | نجاح المسار الأساسي، منع الوصول غير المصرح، وسلامة العرض بالعربية والإنجليزية. |

# 3. متطلبات تنفيذ المصفوفة

تجهيز مستخدمين بصلاحيات مختلفة: Admin و HR Manager و Employee و Approver و No-Permission.

تشغيل كل سيناريو على الأقل مرة للمسار الإيجابي ومرة لحالة صلاحيات مرفوضة عند الحاجة.

التقاط دليل لكل حالة UAT: صورة شاشة أو ملاحظة تنفيذ أو رقم عيب مرتبط.

تنفيذ فحص سريع للغتين العربية والإنجليزية واتجاه RTL/LTR على الشاشات الأساسية.

تسجيل العيوب حسب الخطورة: Blocker و High و Medium و Low، وإعادة اختبار ما يتم إصلاحه.

# 4. معايير اعتماد المصفوفة

| المعيار | القبول المطلوب |
| --- | --- |
| اكتمال التنفيذ | كل الحالات التابعة للوحدة تحمل نتيجة واضحة: Pass أو Fail أو Blocked أو Not Applicable. |
| الأدلة | كل حالة مهمة تحتوي على دليل تنفيذ مناسب أو رابط عيب عند الفشل. |
| العيوب الحرجة | لا توجد عيوب Blocker مفتوحة عند طلب اعتماد الوحدة. |
| العيوب العالية | تم إصلاحها أو قبولها رسمياً من مالك العمل. |
| الصلاحيات | حالات منع الوصول للمستخدمين غير المصرح لهم ناجحة. |
| اللغة والاتجاه | الشاشات الأساسية تعمل بشكل مقبول بالعربية والإنجليزية وRTL/LTR. |

# 5. الربط مع التقرير التنفيذي

يمكن إدراج جدول ملخص المصفوفة في التقرير التنفيذي مباشرة، واستخدام جدول السيناريوهات كملحق أو قسم تفصيلي. أما الحالات التفصيلية الكاملة فتظل داخل UAT_Master_Matrix.csv لاستخدام فريق التنفيذ والاختبار.

# 6. افتراضات مهمة

هذه الوثيقة لا تستبدل المصفوفة التفصيلية الأصلية، بل تلخصها للإدارة العليا.

أي تغيير في UAT_Master_Matrix.csv يجب أن ينعكس لاحقاً على هذا الملخص إذا تغير نطاق الاختبار.

الأرقام المذكورة تخص الوحدات ذات الأولوية فقط وليست كامل نظام ERP.

الاعتماد النهائي للوحدة يجب أن يتم من مالك العمل بعد مراجعة النتائج والعيوب.