دليل تنفيذ نظام ألفكار ERP الكامل

النسخة العربية القابلة للتحرير من ملف AlafkarERP-Full-System-Implementation-Handbook.docx

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نوع الوثيقة | دليل تنفيذ كامل بصيغة Word قابلة للتحرير |
| مصدر النسخة | AlafkarERP-Full-System-Implementation-Handbook.docx |
| النطاق | نظام ERP كامل: المالية، المبيعات، المشتريات، المخزون، POS، خطوط الأعمال، الموارد البشرية والعمليات |
| خطوط الأعمال | catering، real-estate، store-front |
| لغة واتجاه المستند | العربية، RTL |

# فهرس المحتويات

انقر بزر الماوس الأيمن واختر تحديث الحقل لتحديث أرقام الصفحات.

هذا فهرس Word أصلي. بعد فتح الملف في Word يمكن تحديث الحقل لإظهار أرقام الصفحات.

# قائمة الفصول

| رقم | الفصل العربي | يقابل في المستند الإنجليزي |
| --- | --- | --- |
| 1 | خطة تنفيذ النظام الكامل | Chapter 1 |
| 2 | ميثاق المشروع | Chapter 2 |
| 3 | نطاق العمل | Chapter 3 |
| 4 | سجل أصحاب المصلحة | Chapter 4 |
| 5 | مصفوفة RACI | Chapter 5 |
| 6 | خطة ترحيل البيانات | Chapter 6 |
| 7 | قالب بيانات الأساس | Chapter 7 |
| 8 | قالب بيانات الموظفين | Chapter 8 |
| 9 | دفتر الإعدادات | Chapter 9 |
| 10 | مصفوفة الأدوار والصلاحيات | Chapter 10 |
| 11 | خرائط سير العمل | Chapter 11 |
| 12 | خطة الاختبار | Chapter 12 |
| 13 | سيناريوهات UAT | Chapter 13 |
| 14 | خطة التدريب | Chapter 14 |
| 15 | خطة التواصل والتغيير | Chapter 15 |
| 16 | قائمة جاهزية التشغيل | Chapter 16 |
| 17 | خطة التحول | Chapter 17 |
| 18 | خطة الدعم المكثف | Chapter 18 |
| 19 | سجل المخاطر والمشاكل | Chapter 19 |
| 20 | نماذج الاعتماد | Chapter 20 |
| 21 | مراجعة ما بعد التشغيل | Chapter 21 |
| 22 | دليل مدير النظام | Chapter 22 |
| 23 | دليل مسؤول الموارد البشرية | Chapter 23 |
| 24 | دليل الموظف | Chapter 24 |
| 25 | دليل المدير | Chapter 25 |
| 26 | دليل مسؤول الرواتب | Chapter 26 |
| 27 | دليل الأدوار المتخصصة | Chapter 27 |
| 28 | كتالوج وحدات النظام الكامل | Chapter 28 |
| 29 | دليل تنفيذ خطوط الأعمال | Chapter 29 |
| 30 | دليل الإعدادات العابرة للوحدات | Chapter 30 |
| 31 | الأدوار والصلاحيات للنظام الكامل | Chapter 31 |
| 32 | دليل المستخدم للأدوار الوظيفية ERP | Chapter 32 |

# النطاق التنفيذي المؤكد من النظام

هذه النسخة العربية تعكس مقصود المستند الإنجليزي المرفق: تنفيذ كامل للنظام، وليس تنفيذ HR فقط. ما هو مؤكد من الكود يذكر كقدرة نظامية، أما السياسات والحسابات والموافقات فتحتاج اعتماد مالك العمل.

| الوحدة | الإمكانات | ملاحظات الاعتماد |
| --- | --- | --- |
| المنظمة وخطوط الأعمال | الشركات، الفروع، الإدارات، الأقسام، خطوط الأعمال، فئات التراخيص، وسياق الشركة والفرع. | تأكيد الهيكل التنظيمي وتفعيل catering و real-estate و store-front. |
| الأمن والصلاحيات | المستخدمون، الأدوار، مجموعات الصلاحيات، صلاحيات الفروع، وأدوار StoreFront scoped. | اعتماد أقل صلاحية لازمة ومراجعة وصول قبل UAT. |
| المحاسبة والمالية | الإعدادات، القوالب، الحسابات، الفترات، الضرائب، الترحيل، البنوك، القيود، الفواتير، السندات، التسويات، التقارير، ZATCA. | اعتماد السياسة المالية والضريبية قبل التشغيل. |
| المبيعات والعملاء | العملاء، مجموعات العملاء، ملفات التسعير، عروض الأسعار، الطلبات، التسليم، المرتجعات. | تأكيد الأسعار والخصومات والائتمان والمرتجعات. |
| المشتريات والموردون | الموردون، مجموعات الموردين، مستندات الشراء، قوائم أسعار الموردين، تقييم الموردين، إعادة الطلب. | تأكيد الموافقات وحدود الشراء. |
| الكتالوج والمستودعات والمخزون | المنتجات، SKU، التصنيفات، الوحدات، المتغيرات، الأسعار، المستودعات، الدُفعات، الحركات، التحويلات، الحجز، التسوية. | مطابقة الأرصدة الافتتاحية وسياسات الجرد. |
| StoreFront و POS | المتاجر، الأقسام، نقطة البيع، الكاشير، طرق الدفع، التسوية اليومية. | تأكيد ربط المخزون والمالية وصلاحيات الكاشير. |
| التموين | عقود التموين، الوجبات، المواقع، الجداول، التسليمات، الإسنادات، التقارير. | تأكيد شروط العقود والجدولة وإثبات التسليم. |
| العقارات | العقارات، الوحدات، عقود الملاك، عقود المستأجرين، التحصيلات، الخدمات، المصروفات. | تأكيد العقود وجداول الإيجار والتحصيل. |
| العقود والوثائق والإعلام | العقود، القوالب، التجديدات، الوثائق، المشاركة، سياسة الرفع، الأنشطة الإعلامية. | تأكيد السرية والاحتفاظ والموافقات. |
| المشاريع والمهام | المشاريع، أماكن وجداول التوزيع، التقارير، مهامي، الإشعارات، القائمة، كانبان. | تأكيد ملكية المشروع ودورة التقارير. |
| الأسطول والصيانة | المركبات، الإسنادات، المصروفات، الوثائق، قواعد الخدمة، الأصول، أوامر العمل. | تأكيد المستندات والصيانة الوقائية والتصعيد. |
| الموارد البشرية والرواتب | الموظفون، الحضور، المناوبات، الإجازات، الرواتب، التوظيف، الأداء، التدريب. | تأكيد قواعد الحضور والرواتب والإجازات مع الملاك. |

# مصفوفة الأدوار الرئيسية

| الدور | المساحة | المسؤوليات | مبدأ الوصول |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير النظام | الإعدادات والمنظمة | إدارة الإعدادات العامة والعملة والقوالب والفروع وخطوط الأعمال. | وصول إداري مع مراجعة. |
| مدير الأمن | الأمن | إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات ومراجعة الوصول. | صلاحيات أمنية دون معاملات أعمال غير لازمة. |
| مسؤول المالية | المحاسبة | الحسابات، الفترات، الضرائب، القيود، الفواتير، السندات، ZATCA. | فصل واجبات حسب السياسة. |
| مسؤول المبيعات | المبيعات والعملاء | العملاء، التسعير، عروض الأسعار، الطلبات، التسليم والمرتجعات. | نطاق فرع/وحدة. |
| مسؤول المشتريات | المشتريات والموردون | الموردون، مستندات الشراء، الأسعار، التقييم، إعادة الطلب. | موافقات شراء. |
| مسؤول المستودع | المستودعات والمخزون | الأصناف، المستودعات، الحركات، التحويلات، التسويات. | رقابة مخزون. |
| مدير المتجر/الكاشير | StoreFront/POS | تشغيل POS، إدارة المتجر، التسوية اليومية. | صلاحيات ضيقة للكاشير. |
| مدير التموين | Catering | العقود والوجبات والجداول والتسليمات. | نطاق خط أعمال التموين. |
| مدير العقارات | Real Estate | العقارات والوحدات والعقود والتحصيلات. | نطاق خط أعمال العقارات. |
| مدير العقود والوثائق | العقود والوثائق | القوالب والتجديدات والرفع والمشاركة. | سرية واحتفاظ. |
| مدير المشاريع والمهام | المشاريع والمهام | المشاريع، الجداول، المهام، كانبان، التقارير. | حسب الفريق. |
| مدير الأسطول والصيانة | الأسطول والصيانة | المركبات، الأصول، أوامر العمل، قواعد الخدمة. | تصعيد وصيانة. |
| HR والرواتب | الموارد البشرية | الموظفون، الحضور، الإجازات، الرواتب، التوظيف، الأداء، التدريب. | سرية بيانات. |
| المستخدم التنفيذي | التقارير | استعراض لوحات المعلومات والتقارير المعتمدة. | قراءة فقط غالباً. |

# 1. خطة تنفيذ النظام الكامل

توضح الخطة مراحل تنفيذ AlafkarERP كنظام مؤسسي كامل من التحضير وحتى الدعم بعد التشغيل.

## المخرجات المطلوبة

اعتماد النطاق الكامل.

خطة مراحل واضحة.

تحديد الملاك والاعتمادات.

## نقاط التحقق

هل تمت تغطية المالية والمبيعات والمشتريات والمخزون وPOS وخطوط الأعمال؟

هل توجد موافقة على السياسات غير المؤكدة من الكود؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 2. ميثاق المشروع

يوضح سلطة المشروع وأهدافه وأصحاب القرار ونموذج الاعتماد.

## المخرجات المطلوبة

ميثاق موقع.

حاكمية وRACI.

سجل قرارات.

## نقاط التحقق

هل الراعي معروف؟

هل نموذج التصعيد معتمد؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 3. نطاق العمل

يحدد ما هو مؤكد من الكود وما يحتاج اعتماداً من العمل.

## المخرجات المطلوبة

جدول نطاق كامل.

استثناءات.

اعتمادات مطلوبة.

## نقاط التحقق

هل تمت إزالة أي صياغة HR-only؟

هل تمت إضافة خطوط الأعمال؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 4. سجل أصحاب المصلحة

يسجل الملاك والمستخدمين الرئيسيين واحتياجات التواصل.

## المخرجات المطلوبة

قائمة أصحاب المصلحة.

درجة التأثير.

خطة تواصل.

## نقاط التحقق

هل يوجد مالك لكل وحدة؟

هل تم تحديد المستخدمين الرئيسيين؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 5. مصفوفة RACI

توضح المسؤول والمنفذ والمستشار والمطلع لكل نشاط.

## المخرجات المطلوبة

RACI للتنفيذ.

أدوار واضحة.

مناطق قرار.

## نقاط التحقق

هل تغطي RACI المالية والعمليات؟

هل يوجد مالك بيانات؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 6. خطة ترحيل البيانات

تغطي جمع وتنظيف وتحميل ومطابقة البيانات.

## المخرجات المطلوبة

خطة تحميل.

سجل استثناءات.

توقيع بيانات.

## نقاط التحقق

هل تمت مطابقة الأرصدة؟

هل تمت مراجعة الموظفين؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 7. قالب بيانات الأساس

يوفر قالباً للمنظمة والحسابات والعملاء والموردين والمنتجات والمستودعات.

## المخرجات المطلوبة

قوالب قابلة للتعبئة.

ملاك بيانات.

حالة جاهزية.

## نقاط التحقق

هل كل قالب له مالك؟

هل القيم المرجعية موحدة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 8. قالب بيانات الموظفين

يوفر قالب بيانات الموظفين والعقود والحضور والإجازات والرواتب.

## المخرجات المطلوبة

قالب موظفين.

حقول رواتب.

حقول حضور.

## نقاط التحقق

هل توجد أرقام تعريف موحدة؟

هل تم اعتماد بيانات الرواتب؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 9. دفتر الإعدادات

يجمع إعدادات النظام حسب الوحدة قبل UAT.

## المخرجات المطلوبة

قائمة إعدادات.

حالة الإعداد.

توقيع مالك الوحدة.

## نقاط التحقق

هل تم اعتماد المحاسبة أولاً؟

هل تم تفعيل خطوط الأعمال؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 10. مصفوفة الأدوار والصلاحيات

تربط الأدوار بالمساحات الوظيفية ومبدأ أقل صلاحية.

## المخرجات المطلوبة

دور لكل مستخدم.

مراجعة وصول.

اختبار أمان.

## نقاط التحقق

هل تمت مراجعة الكاشير؟

هل التنفيذي قراءة فقط؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 11. خرائط سير العمل

توثق الدورة العملية لكل وحدة من الإدخال حتى الاعتماد والتقرير.

## المخرجات المطلوبة

مسارات عملية.

نقاط موافقة.

استثناءات.

## نقاط التحقق

هل تم اختبار نهاية إلى نهاية؟

هل نقاط التكامل واضحة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 12. خطة الاختبار

تحدد SIT وUAT والاختبار الأمني والاختبار التراجعي.

## المخرجات المطلوبة

سيناريوهات اختبار.

نتائج.

سجل عيوب.

## نقاط التحقق

هل توجد سيناريوهات مالية ومخزون؟

هل تم اختبار الصلاحيات؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 13. سيناريوهات UAT

تقدم سيناريوهات قبول حسب الدور والوحدة.

## المخرجات المطلوبة

حالات UAT.

معيار قبول.

توقيع مستخدم رئيسي.

## نقاط التحقق

هل تم اختبار POS؟

هل تم اختبار خطوط الأعمال؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 14. خطة التدريب

تحدد الشرائح والمواد والجلسات والتقييم.

## المخرجات المطلوبة

جدول تدريب.

حضور.

مواد دورية.

## نقاط التحقق

هل تلقى كل دور دليله؟

هل تمت تغطية اللغة العربية؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 15. خطة التواصل والتغيير

تدير رسائل المشروع والجاهزية والتبني.

## المخرجات المطلوبة

خطة رسائل.

تواصل قبل التشغيل.

قياس تبني.

## نقاط التحقق

هل وصلت الرسائل للمستخدمين؟

هل هناك قناة دعم؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 16. قائمة جاهزية التشغيل

قائمة فحص قبل Go-Live.

## المخرجات المطلوبة

قائمة جاهزية.

توقيعات.

قرار تشغيل.

## نقاط التحقق

هل البيانات نهائية؟

هل الصلاحيات مفعلة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 17. خطة التحول

توضح تجميد البيانات والتحميل النهائي والرجوع عند الحاجة.

## المخرجات المطلوبة

خطة Cutover.

نافذة تجميد.

نقطة قرار.

## نقاط التحقق

هل خطة الرجوع واضحة؟

هل تمت مطابقة الأرصدة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 18. خطة الدعم المكثف

تحدد Hypercare والتصعيد ومستويات الخدمة.

## المخرجات المطلوبة

سجل بلاغات.

مصفوفة تصعيد.

تسليم دعم.

## نقاط التحقق

هل فريق الدعم جاهز؟

هل الأولويات معرفة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 19. سجل المخاطر والمشاكل

يوثق المخاطر والبلاغات والقرارات.

## المخرجات المطلوبة

سجل مخاطر.

مالك لكل خطر.

إجراء معالجة.

## نقاط التحقق

هل المخاطر المالية والبيانية واضحة؟

هل يتم تحديث السجل؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 20. نماذج الاعتماد

توفر نماذج توقيع للنطاق والبيانات وUAT والتدريب والتشغيل.

## المخرجات المطلوبة

نماذج اعتماد.

حقول توقيع.

تاريخ وقرار.

## نقاط التحقق

هل كل توقيع له مالك؟

هل الاعتمادات محفوظة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 21. مراجعة ما بعد التشغيل

تراجع النتائج والدروس والتحسينات.

## المخرجات المطلوبة

تقرير مراجعة.

تحسينات.

خطة متابعة.

## نقاط التحقق

هل تم قياس التبني؟

هل تم إغلاق البلاغات الحرجة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 22. دليل مدير النظام

يوجه مدير النظام في الإعدادات العامة والمنظمة والأمن.

## المخرجات المطلوبة

إجراءات إدارة.

مراجعة صلاحيات.

إعدادات أساسية.

## نقاط التحقق

هل تم اختبار أدوار الإدارة؟

هل تم حفظ التغييرات؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 23. دليل مسؤول الموارد البشرية

يوضح إدارة الموظفين وبيانات HR الأساسية.

## المخرجات المطلوبة

إدارة موظفين.

مستندات.

تقارير HR.

## نقاط التحقق

هل بيانات الموظفين مكتملة؟

هل السرية محفوظة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 24. دليل الموظف

يوضح استخدام الخدمة الذاتية والحضور والإجازات.

## المخرجات المطلوبة

خطوات خدمة ذاتية.

طلبات إجازة.

متابعة حضور.

## نقاط التحقق

هل يستطيع الموظف الوصول؟

هل التعليمات واضحة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 25. دليل المدير

يوضح مراجعة الفريق والاعتمادات والتقارير.

## المخرجات المطلوبة

اعتماد طلبات.

متابعة فريق.

تصعيد.

## نقاط التحقق

هل يرى المدير فريقه فقط؟

هل الموافقات تعمل؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 26. دليل مسؤول الرواتب

يوضح مكونات الرواتب والعقود والتشغيل والقسائم وWPS.

## المخرجات المطلوبة

إعداد رواتب.

تشغيل راتب.

مطابقة.

## نقاط التحقق

هل القواعد معتمدة؟

هل التشغيل الموازي ناجح؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 27. دليل الأدوار المتخصصة

يغطي الحضور والتوظيف والأداء والتدريب والمالية التنفيذية.

## المخرجات المطلوبة

إرشادات تخصصية.

سيناريوهات دور.

ملاحظات اعتماد.

## نقاط التحقق

هل كل دور لديه صلاحياته؟

هل تم التدريب؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 28. كتالوج وحدات النظام الكامل

يفهرس الوحدات المؤكدة والصفحات والمسارات وملاحظات التحقق.

## المخرجات المطلوبة

كتالوج وحدات.

مسارات ممثلة.

ملاحظات اعتماد.

## نقاط التحقق

هل كل وحدة ممثلة؟

هل التمييز واضح بين مؤكد ويتطلب اعتماد؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 29. دليل تنفيذ خطوط الأعمال

يفصل تنفيذ التموين والعقارات وStoreFront/POS.

## المخرجات المطلوبة

خطط خطوط الأعمال.

اختبارات.

ملاك تشغيل.

## نقاط التحقق

هل المفاتيح الثلاثة موجودة؟

هل كل خط له UAT؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 30. دليل الإعدادات العابرة للوحدات

يوضح تسلسل الإعدادات والاعتماد بين الوحدات.

## المخرجات المطلوبة

تسلسل إعداد.

اعتمادات متبادلة.

دفتر تهيئة.

## نقاط التحقق

هل المحاسبة قبل المعاملات؟

هل المخزون قبل POS؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 31. الأدوار والصلاحيات للنظام الكامل

يوسع نموذج الصلاحيات لكل مساحات العمل.

## المخرجات المطلوبة

أدوار كاملة.

مصفوفة وصول.

مراجعة أمن.

## نقاط التحقق

هل تم فصل الواجبات؟

هل نطاق الفروع واضح؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

# 32. دليل المستخدم للأدوار الوظيفية ERP

يوجه مستخدمي المالية والمبيعات والمشتريات والمخزون وPOS وخطوط الأعمال.

## المخرجات المطلوبة

دليل وظيفي.

خطوات استخدام.

قواعد دعم.

## نقاط التحقق

هل يغطي كل دور؟

هل يحيل للسياسة عند الحاجة؟

| العنصر | التفصيل | المالك المقترح |
| --- | --- | --- |
| المدخلات | بيانات وسياسات ومخرجات المراحل السابقة ذات العلاقة. | مالك الوحدة |
| النشاط | تنفيذ النشاط وتوثيق النتيجة داخل سجل المشروع أو دفتر الإعدادات. | فريق التنفيذ |
| الاعتماد | توقيع مالك العمل أو النظام قبل الانتقال للمرحلة التالية. | راعي المشروع |

## إرشادات الدور الوظيفي

| الدور | طريقة الاستخدام المختصرة |
| --- | --- |
| المالية | مراجعة الإعدادات والفترات والحسابات والضرائب، ثم تنفيذ القيود والفواتير والسندات والتسويات حسب السياسة. |
| المبيعات | إنشاء العميل، مراجعة التسعير، إصدار عرض السعر، تحويله إلى أمر بيع، متابعة التسليم والمرتجعات. |
| المشتريات | إدارة الموردين، إنشاء مستندات الشراء، مراجعة الأسعار، متابعة الاعتمادات وإعادة الطلب. |
| المستودعات | إدارة الكتالوج والمستودعات والحركات والتحويلات والتسويات وحجز المخزون. |
| POS | تشغيل نقطة البيع من متجر مصرح، تسجيل الدفع، تنفيذ التسوية اليومية ومراجعة الفروق. |
| التموين | إدارة العقود والوجبات والمواقع والجداول والتسليمات والتقارير. |
| العقارات | إدارة العقارات والوحدات والعقود والتحصيلات والخدمات والمصروفات. |
| HR والرواتب | إدارة الموظفين والحضور والإجازات والرواتب والتوظيف والأداء والتدريب. |

# ملحق: قاعدة التحقق

مؤكد من الكود يعني أن الوحدة أو الصفحة أو المسار أو الصلاحية أو خدمة النظام موجودة في المستودع المحلي. يتطلب اعتماداً من العمل يعني أن السياسة أو طريقة الحساب أو الموافقة أو التفسير النظامي أو التكامل الخارجي لا يمكن استنتاجها بالكامل من الكود.

لا يتم تشغيل أي وحدة قبل اعتماد بياناتها وصلاحياتها وسيناريوهات UAT الخاصة بها.

لا يتم اعتماد القيود الضريبية أو ZATCA أو قواعد الترحيل إلا من المالية.

لا يتم تشغيل POS قبل اعتماد المخزون وطرق الدفع والتسوية.

لا يتم تشغيل الرواتب قبل اعتماد القواعد والتشغيل الموازي عند الحاجة.